## Slide 1
2018
宽带系统产品线 L1开发部 年中述职报告
报告人：项根星
报告时间：2018年7月31日
让 世 界 更 安 全 更 有 序
2020
2019
2018
为全球用户提供
安全可靠的专网解决方案

## Slide 2
2018年中工作报告
→
2018上半年
工作总述
重点工作完成情况
亮点与不足
2018下半年
工作思路
重点工作计划
风险、困难与求助

## Slide 3
工作总述
实现同一套软件支持宏站/室外BBU/iBS三种机型，交付eMBMS，攻关FDD三小区
发布8个LWOS版本，20个业务版本，5个算法平台版本
完成第一阶段维测优化，性能提升以及质量工作，项目上支持电力/LTE-M认证，启动架构完善方案设计以及第二阶段质量项目
eMTC技术预研，完成仿真平台方案，L1子系统需求分析以及概要设计，创新方面提交3篇专利
团队情况：引入高工以上2人，输出2人，离职6人
1
2
3
4
5
6
7
需求开发
性能提升
架构完善
预研创新
维测优化
质量夯实
项目支持
总述
8
团队建设

## Slide 4
重点工作完成情况 — 需求开发
小带宽
1
2
支持1.4MHz/3MHz带宽
小带宽解调性能测试
3
eMBMS
系统联调，打通eMBMS链路
仪器测试eMBMS解调门限
丰富机型
支持室外BBU/700MHz iBS机型
各种机型软件共版本
4
FDD三小区
20MHz三小区384UE满流量稳定性攻关
underrun/overrun问题研究

## Slide 5
重点工作完成情况 — 维测优化
1
支持在线保存异常时的快照信息
支持实时查询下行基带功率
维测手段丰富
2
增加抓数任务，降低优先级，减少对业务的影响
简化抓数配置，提高易用性
解决黑匣子DMMU嵌套卡死问题
现有维测优化
3
支持快照信息解析
优化黑匣子解析方案，提高软件兼容性
配套工具优化

## Slide 6
重点工作完成情况 — 性能提升
PUSCH
性能提升
1
均衡优化
信道估计窗长优化
小RB性能优化
FO性能优化
2
PUCCH
性能提升
时频偏测量优化
信噪比测量优化
新增频偏补偿
DTX检测优化
3
PRACH
性能提升
32Ts时偏补偿优化
多倍频偏峰值抑制
干扰滤波
4
18A解调
性能测试
18A算法仿真测试及报告
18A整机解调性能测试及报告

## Slide 7
重点工作完成情况 — 质量夯实
三个版本：17A/17B/18A
快速响应故障
难点故障集中攻关
1
版本维护
三套软件CI全部上线：业务/平台/算法
所有环境支持CI自动升级，基本用例执行
2
持续集成
整合统一TDD/FDD测试用例关键字
调试300多个端到端ST用例
3
系统测试
对齐FT用例接口至18A
增加业务/平台/算法测试用例
4
功能测试
持续降低软件圈复杂度
提高coverity敏感级别，解决新增问题
5
静态检查

## Slide 8
重点工作完成情况 — 质量夯实
Chart: L1软件-自动化-测试用例-总体情况
| 端到端ST | 算法平台-FT | LWOS-DSP-FT | 业务软件-FT
FDD | 136
TDD | 197
RRU级联 | 80
Debug平台 | 150
仿真平台 | 269
ATE | 260
LWOS | 93
PUSCH | 6483
PUCCH | 3220
PRACH | 7151
SRS | 6181
DL | 5552

## Slide 9
重点工作完成情况 — 架构完善
系统指标监控方案
研究芯片DTU/EPU监测功能
利用DTU的cache指标分析underrun/overrun影响因素
利用EPU分析系统运行时的DDR吞吐量
1
CPRI/MAPLE解耦方案
去除CPRI和MAPLE的耦合性，增强系统健壮性
引入FPGA符号中断，确保时序的稳定
对MAPLE部分拆分，提升软件可扩展性
通信可靠性优化方案
设计完善的时序异常检测机制
增加时序异常恢复机制
FT框架优化方案
支持正式版本所有维测功能
支持三小区用例测试

## Slide 10
重点工作完成情况 — 项目支持
01
电力认证
推动东芯人员配合完成终端用例测试
完成第一轮电力认证测试（638/804）
02
RCT开发维护
支持小带宽测试
支持iBS 700MHz
支持iBS上行4天线
支持整机解调性能测试
03
LTE-M
动态测试
各种带宽流量回归测试
干扰用例测试
带信道用例测试
相关问题分析

## Slide 11
重点工作完成情况 — 预研创新
上行链路平台方案（UE发送->eNB接收）
下行链路平台方案（eNB发送->UE接收）
预研(eMTC)
1
2
L1子系统软件
L1需求分析文档
L1子系统概要设计
仿真平台方案
3
接收算法评估
PRACH接收算法初步评估
主要讨论集中在电力行业，eMTC/NB-IoT技术
创新
1
创新方向
输出3个专利点，公司评审通过1个，另外2个需要进行二次评审
还有2个点正在部门内讨论
2
专利输出

## Slide 12
重点工作完成情况 — 团队建设
Chart: 17Q4->18Q2团队变化情况
| 性能算法 | 协议软件 | 平台软件
17Q4总数 | 7 | 15 | 8
18Q2总数 | 7 | 11 | 7
17Q4高工 | 4 | 1 | 3
18Q2高工 | 4 | 2 | 3
能力提升
部门定期培训
个人经验分享
与无线性能部联合培训
以老带新
01
组织变革
成立虚拟系统组，承担需求和方案设计，保障方案质量
协议软件部分工作转移至平台软件
02
组织建设
加大社招力度，引入高工级以上人才
储备后备干部
骨干员工纳入系统组培养，储备SE
03
人员现状：性能算法7人，协议软件11人，平台软件7人，高工占比：57%, 18%, 43%
人才引进：社招高工以上2人（1名主任）
人员输送：转市场技术岗1人，转L2研发1人
人员流失：性能算法1人，协议软件5人，平台软件0人，离职率：14%，33%，0%，应对策略：平台软件人员承接部分协议软件工作

## Slide 13
亮点与不足
亮点
不足
故障方面：在协议软件人员减少较多的情况下，保障故障的解决率及解决时间
方案方面：将方案和开发分开，由系统组负责方案设计，方案质量有所提升
对外支持：电力认证在资源有限和摸索的情况下取得了较好的测试结果
专利方面：上半年进度较慢，仅3个有效专利点，通过公司评审1篇，2篇需要复审
团队方面：协议软件组离职率达到33%，1位主任流失
算法平台：用例完善过程中发现算法平台问题较多，影响FT项目进度

## Slide 14
2018年中工作报告
→
2018上半年
KPI完成概览
重点工作完成情况
亮点与不足
2018下半年
工作思路
重点工作计划
风险、困难与求助

## Slide 15
工作思路
优先保障版本质量，提升系统健壮性，做好内部版本配套
测试平台
架构完善
版本配套
芯片研究
业务规划
主要优化方法策略，确定研究方向，达成年度目标
方法策略
研究方向
专利目标
预研创新
重点在于提升团队人员能力，优化人员结构
新人培养
能力提升
人才引进
团队建设

## Slide 16
重点工作计划 — 业务规划

## Slide 17
重点工作计划 — 预研创新
定期讨论友商及过往专利，培养专利编写思路
寻找好问题，挖掘解决思路中的创新点
方法策略
专网需求：宽窄融合，智能警务，地对空等
垂直行业：非授权频谱，MultiFire技术
研究方向
专利：9个
二级：4个
PCT：8个
专利目标

## Slide 18
重点工作计划 — 团队建设
1
18应届生培养
FPGA能力储备
为测试部培养L1性能测试人员
新人培养
2
与性能部联合培训，双方算法团队能够站在LTE系统角度去分析算法性能问题
通过方案讨论，由老带新，培养若干有潜力的成为部门SE
能力提升
3
社招算法高工人员，补齐人员缺失
引进FPGA高工人员，或者内部转岗
人才引进

## Slide 19
风险、困难与求助
困难和问题点 Problems | 建议解决措施 Suggestion Solution | 需要协调的部门 Need help from dept.
1. 协议软件组15届5人，16届1人，17届2人，18届1人，人员结构存在较大风险，该风险在明年初可能会暴露 | 需要社招工程师级别人员，夯实底部人员结构 | 部门，人力资源
2. 15届人员已工作3年，存在极大的不稳定因素 | 部门内提供清晰的技术发展通道，给以想象空间 2. 员工关怀，激励，沟通 | 部门，HRBP
3. 部门包含三大领域：算法/平台/协议，每一领域都需要同时维护两套以上的分支（18A/18B），再加上三种站型，BBU2.0还要加入FPGA版本 ，版本维护成本较高 | 1. 需要补充各领域的人员 2. 按任务优先级安排人力 | 人力资源，产品线

## Slide 20
请各位评委提问